COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | Riparazione e miglioramento strutturale post sisma Palazzo Pico Cavalieri, Corso Giovecca n° 163 Ferrara, N. Ordine 2770 |
| Proprietà | Comune di Ferrara |
| Stazione appaltante | Comune di Ferrara |
| Assessore ai Lavori pubblici | Dott. Andrea Maggi |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Natascia Frasson Servizio Beni Monumentali e Patrimonio Dirigente Arch. Natascia Frasson Settore Opere Pubbliche e Patrimonio |
| Localizzazione | Corso della Giovecca ,n.163 Ferrara |
| Descrizione dell’intervento | CENNI STORICI Il Palazzo Pico Cavalieri denominato “Casa della Patria”, ubicato in C.so della Giovecca c.n. 163, è stato donato al Comune di Ferrara nel 1918 dalla Famiglia Cavalieri, per onorare il figlio Pico, morto per un infortunio aviatorio nel 1917. Donazione condizionata alla collocazione del Museo Patria del Risorgimento e a Istituzioni di Pubblico Vantaggio da intitolarsi a Pico. Nel 1924 il palazzo fu denominato “Casa della Patria Pico Cavalieri” e dato dal Comune in uso gratuito alle Associazioni ex Combattentistiche, che tutt’ora vi risiedono, occupando l’intero piano ammezzato e piano nobile. L’INTERVENTO ATTUALE A seguito degli eventi sismici del Maggio 2012, il fabbricato ha subito danneggiamenti diffusi e pertanto si è sviluppato un progetto di riparazione con miglioramento strutturale . Gli interventi previsti si suddividono in opere strutturali impiantistiche e architettoniche finalizzate anche alla proposta di un diverso e più conveniente assetto funzionale, destinato al miglioramento del fabbricato prima di tutto dal punto di vista della fruibilità con l’abbattimento delle barriere architettoniche, inserendo un ascensore e un elevatore, poi anche dal punto di vista dell’organizzazione dell’uso degli spazi. Infatti ad oggi i locali del Palazzo sono utilizzati in misura parziale rispetto alla loro possibile resa, in quanto le Associazioni che vi risiedono sono collocate su entrambi i piani. L’Amministrazione Comunale con questo progetto, intende riordinare le destinazioni d’uso del fabbricato, prevedendo di collocare al piano ammezzato gli uffici destinati alle Associazioni ex Combattentistiche, mentre al piano nobile si prevede di destinare gli spazi al Centro di Documentazione Storia Patria / Museo della Risorgimento e della Resistenza. Organizzazione e destinazioni d’uso che rispetteranno completamente le condizioni dettate dalla donazione della famiglia Cavalieri. Si eseguiranno alcune lavorazioni di rifinitura e ritinteggiatura, destinate alle facciate del Palazzo (prospetto interno verso il cortile, ed esterno verso il Corso della Giovecca) conseguenti anche agli interventi strutturali previsti oltre ad opere di restauro dell’apparato decorativo e dei soffitti dipinti. Il progetto di restauro prevede inoltre una revisione del prospetto interno per quanto riguarda la parte della loggia tamponata negli anni 40 del secolo scorso. A seguito di un confronto con la Soprintendenza BB.AA. e alla luce della documentazione storica reperita, si è ritenuto corretto riportare allo stato originario l’area del loggiato eliminando i recenti tamponamenti. Verrà rivisto anche una porzione del prospetto laterale interno prospiciente il cortile con l’inserimento di nuovi infissi, per garantire l’accessibilità al piano ammezzato. |
| Dati contratto | Determina di aggiudicazione DD- n. 2023-1325 del 16/06/2023 |
| Stato dei lavori | Consegna lavori 20 luglio 2023 Fine lavori prevista 20 gennaio 2025 |
| Finanziamento | Importo dei lavori a base di contratto inclusi oneri della sicurezza: € 1.404.422,38 + I.V.A Importo complessivo dell’opera: € 1.838.577,95 |
| Tipologia di finanziamento | Contributi Regionali assegnati con finanziamento concesso dal Commissario Delegato : € 1.077.299,24 Importo finanziato con fondi comunali (assicurazione) : € 761.278,72 |
| Impresa esecutrice | CAPRIELLO VINCENZO srl con sede a Napoli, in Corso Umberto I n.22 |
| Referenti | Responsabile Unico del Procedimento Arch. Natascia Frasson Assistenti al RUP Ing. Matteo Marotto Progetto architettonico e Direttore Lavori Arch. Raffaela Vitale Progetto e D.O strutture Ing. Denis Zanetti Progetto e D.O impianti Ing. Marco Vaccari Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione Ing. Marco Vaccari |  |

Prospetto su Corso della Giovecca

Prospetto su cortile interno

Progetto del Prospetto su cortile interno