COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PUBBLICI: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO “T. TASSO” E “G. DE PISIS” DI POROTTO. CIA 48-2015 |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento: ING. FERRUCCIO LANZONI Progettazione intervento: Arch. Mauro Cilio, Arch. Federico Bonacci Direzione Lavori: Arch. Federico Bonacci Servizio EDILIZIA Settore Opere Pubbliche e Mobilità |
| Localizzazione | SCUOLA “T.TASSO”, VIALE CAVOUR 75 FERRARA SCUOLA “DE PISIS” SUCC. POROTTO, VIA LADINO 19, FERRARA |
| Obiettivi dell’intervento | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DEL DPR 503/96, ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. |
| Descrizione dell’intervento | SCUOLA “T. TASSO”: INSTALLAZIONE ESTERNA DI RAMPA IN METALLO E PIANO DI CALPESTIO IN DOGHE DI LEGNO RECICLATO IMPERMEABILE PER RENDERE ACCESSIBILE L’EDIFICIO SCOLASTICO, INSTALLAZIONE INTERNA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE A STRUTTURA METALLICA E RIVESTIMANTO IN VETRO PER RENDERE ACCESSIBILI I PIANI PRIMO E SECONDO E ULTIMO, ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO AL PRIMO PIANO; SCUOLA “DE PISIS” DI POROTTO: INSTALLAZIONE INTERNA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE A STRUTTURA E RIVESTIMENTO METALLICO PER RENDERE ACCESSIBILE IL PRIMO E ULTIMO PIANO. |
| Dati contratto | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE n. DD-1504-16 del 22/08/16 APPALTATORE: A.T.I.: Capogruppo IMPRESA CSM s.n.c. di Padovani Mirco e Marco, S.S. Romea 309, 16 45014 Porto Viro (RO) P.IVA: 03544130275; Mandante BOCCATO ASCENSORI s.r.l. via dell’Artigianato, 23 45010 Rosolina (RO) P.IVA: 01316460292 |
| Stato di attuazione (al) | 12/12/2016 FINE LAVORI |
| Cronologia dei lavori (al 18/08/2016) | Inizio lavori il 22/08/2016 Proroga termini contrattuali n. 52 gg in data 08/11/2016 Fine lavori nei termini in data 12/12/2016 |
| Finanziamento | Importo dei lavori € 124.280,36 Importo complessivo dell’opera € 180.000,00 |
| Tipologia di finanziamento | Per € 150.000,00 con proventi della vendita di aree PEEP Per € 30.000,00 con proventi delle concessioni edilizie IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO AL CODICE: 01062.02.0609607533 – Abbattimento barriere architettoniche in edifici pubblici. |
| Relazioni, elaborati grafici, foto e/o altri documenti foto | Sul sito http://mappaopere.comune.fe.it è possibile consultare: TASSO TASSO TASSO TASSO TASSO POROTTO |
| Contatti | Referente per il progetto: Ing. Gian Piero Marzola Tel.: 0532/418724 Email: gp.marzola@comune.fe.it |
|  | Ultimo aggiornamento 25/01/17 |