COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | RECUPERO DEL BALUARDO DI S. MARIA ALLA FORTEZZA |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento: Arch. Clara Coppini Servizio Beni Monumentali Settore Opere Pubbliche e Mobilità Area del Territorio e dello Sviluppo Economico |
| Localizzazione | Area delle Mura Estensi compresa tra via IV Novembre, Via Ticchioni e Via Mameli. Il Baluardo è parte integrante della cortina muraria della città e dell’antica Fortezza pontificia, unitamente al Baluardo di San Paolo alla Fortezza. |
| Obiettivi dell’intervento | L’intervento sul Baluardo di S.M. alla Fortezza si é reso necessario non solo per poter mettere in sicurezza l’area in seguito al crollo parziale del monumento, ma soprattutto come occasione per ripristinare il paramento murario alla forma originaria, sulla base della ricerca storica e secondo le metodologie d’intervento identificate nel Manuale del Restauro ed adottate nel Progetto Mura della Città di Ferrara, negli anni ‘85-’95. |
| Descrizione dell’intervento | L’intervento sul Baluardo, già iniziato con un primo stralcio allo scopo di rimuovere la muratura degenerata e mettere in sicurezza la struttura e le aree limitrofe, dopo opportuni saggi di ispezione, proseguirà con la ricostruzione della sezione interessata per il ripristino del paramento murario alla forma originaria. Data la particolarità del manufatto, operativamente sarà necessario procedere alla realizzazione dell’intervento secondo una sequenza ben definita di più fasi esecutive, tra i quali gli scavi del terreno (lato terrapieno e lato vallo) conformazione di un idoneo piano d’imposta per il corretto legame tra “i due corpi” della muratura. La realizzazione della muratura vera e propria in mattoni (due pareti portanti sui due prospetti, intersecate da setti verticali e piani orizzontali, allo scopo di creare un telaio strutturale dell’intera muratura; i volumi rimanenti saranno realizzati sempre in mattoni mantenendo una funzione portante benché non strutturale) |
| Dati contratto | Impresa: CIPEA S.c.r.l. Via della Cooperazione, 9 Bologna Direzione lavori: Arch. Clara Coppini |
| Stato di attuazione (al 15/04/2010) | I lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 12 aprile ’10 |
| Finanziamento | Importo dei lavori di contratto € 164.747,85 Importo complessivo dell’opera € 235.000,00 |
| Tipologia di finanziamento | - Fondi Comune di Ferrara; - Contributo ARCUS |
| Relazioni, elaborati grafici, foto e/o altri documenti | Sul sito http://mappaopere.comune.fe.it è possibile consultare: - Relazione tecnico-economica - Foto - Progetto |
| Contatti | Referente per il progetto: Arch. Clara Coppini Tel. 0532 418765 Email: c.coppini@comune.fe.it |
|  | Ultimo aggiornamento 15/04/2010 |