COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici

e Mobilità

| Ultimo aggiornamento 02/09/2009 | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
|  | PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO ZONA P.M.I. – VIA PER CENTO (I LOTTO) |
|  | Dipartimento del Territorio Servizio Infrastrutture Responsabile del Procedimento Ing. Ferruccio Lanzoni |
| Localizzazione | Zona Ovest di Ferrara Tratto fra la S.P: Virgiliana e la Via Canal Bianco in prossimità dell’accesso delle aree di proprietà di SEI S.p.A. Circoscrizione 3 |
| Descrizione | Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo asse viario che collega la Strada Provinciale Virgiliana a sud e le vie C. Diana e Finati a nord, fino all’esistente via Canal Bianco, in prossimità dell’accesso alle aree di proprietà della società SEI S.p.a.. La nuova strada, a due corsie, sarà composta di 4 rami principali e due rotatorie (Rotatoria Nord e Rotatoria Sud), si svilupperà quasi interamente in rilevato e comporterà la realizzazione di un nuovo attraversamento del Canale di Burana. |
| Obiettivi | L’obiettivo principale di questo intervento è il potenziamento dell’assetto viario della zona Ovest della città mediante una bretella di collegamento fra l’attuale zona artigianale – industriale (PMI) di Ferrara, di futuro ampliamento, e la Strada Provinciale Virgiliana. |
| Dati contratto | Contratto: Rep. n. 3827 in data 20/03/2008 Impresa: Co.Ge.Ro. S.r.l. di Cesena (FC) Direzione dei Lavori: Ing. Franco Mantero (Ferrara) Inizio Lavori: 14 febbraio 2008 Fine lavori prevista: 10 agosto 2009 |
| Finanziamento | Importo dei lavori € 3.403.349,13 Importo complessivo dell’opera € 5.000.000,00 |
| Stato di attuazione | Alla data del 2 settembre 2009 i lavori sono realizzati circa al 75% 75% Lavori attualmente in corso Definizione proroga lavori in corso |
| Modifiche alla viabilità e alle linee TPL | Al momento non sono previste modifiche. |
| Sito web | Sarà presto disponibile il sito http://mappaopere.comune.fe.it , sezione del portale del Comune dedicata alle tematiche dei Lavori pubblici, in cui sarà possibile reperire tutte le informazioni legate ai progetti e ai cantieri in corso con aggiornamenti in tempo reale. |
| Elaborati grafici e/o foto | Progetto (vd. allegato) |
| Relazioni tecniche e/o altri documenti | Sarà presto disponibile sul sito http://mappaopere.comune.fe.it) la Relazione generale dell’intervento |
| Contatti | Responsabile del procedimento: Ing. Ferruccio Lanzoni Indirizzo: via Marconi 39, 44122 Ferrara Email: f.lanzoni@comune.fe.it |