COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici

e Mobilità

| Ultimo aggiornamento 02/09/2009 | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
|  | PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREA DARSENA TRATTO DA PONTE SAN GIACOMO A PONTE DELLA PACE |
|  | Dipartimento del Territorio Servizio Infrastrutture Responsabile del Procedimento Ing. Ferruccio Lanzoni |
| Localizzazione | Via Darsena Tratto da ponte San Giacomo a corso Isonzo Circoscrizione 1 |
| Descrizione | L’opera prevede un complessivo riassetto urbanistico dell’area d’intervento per mezzo del potenziamento viabilistico a due corsie per ogni senso di marcia di via Darsena e attraverso l’inserimento della rotatoria di San Giacomo all’altezza del ristorante “Gigina”. Nel progetto sono inoltre incluse nuove piste ciclabili e marciapiedi, oltre al rifacimento della rete fognaria per le acque reflue e dell’impianto di pubblica illuminazione. |
| Obiettivi | La riqualificazione urbana dell’area in fregio all’ex Darsena è il primo obiettivo del complesso intervento di trasformazione dell’asse viario, tuttavia il risultato atteso nel breve periodo è quello di contribuire al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale del comparto. |
| Dati contratto | Contratto: Rep. n. 3984 in data 11/03/2009 Impresa: A.T.I. Raggruppamento temporaneo di Imprese CIR Costruzioni s.p.a. – Tubi Costruzioni s.r.l. – Impresa Bertoncelli s.r.l. Direzione dei Lavori: Ing. Antonio De Fazio Inizio lavori: 13 gennaio 2009 Fine lavori prevista: 05 ottobre 2009 |
| Finanziamento | Importo dei lavori € 2.196.021,68 Importo complessivo dell’opera € 5.218.517,63 |
| Stato di attuazione | Alla data del 2 settembre 2009 i lavori sono realizzati circa al 25% 25% Lavori attualmente in corso |
| Modifiche alla viabilità e alle linee TPL | E’ stata riaperta la rotatoria di via IV novembre - via Darsena che consente spostamenti lungo l’asse IV Novembre-Ponte della Pace-Foro Boario. Per consentire l'apertura dell'asse di via Darsena entro l'inizio delle scuole, fino al 14 settembre verrà chiuso il traffico veicolare nel tratto compreso fra IV Novembre e corso Isonzo, per consentire la costruzione della 2ª rotatoria. Da lunedì 31 agosto a lunedì 14 settembre sono in programma le seguenti modifiche alla viabilità: per chi proviene da via Ippolito d’Este (Ponte della Pace) - all’intersezione con via Darsena obbligo di proseguire diritto con direzione Viale IV Novembre - all’intersezione con via Fortezza deve proseguire obbligatoriamente diritto o a destra (per istituzione del divieto di accesso causa senso unico nel tratto di via Fortezza da via Darsena a IV Novembre) per chi proviene da Viale IV Novembre - all’intersezione con via Fortezza obbligo di proseguire diritto o a sinistra (per istituzione del divieto di accesso causa senso unico nel tratto di via Fortezza da via Darsena a IV Novembre) - all’intersezione con via Darsena obbligo di proseguire diritto con direzione via Ippolito d’Este (Ponte della Pace) per chi proviene da via Darsena - venendo da Via Bologna, all’intersezione con corso Isonzo svolta obbligata a destra - venendo da via San Giacomo, all’intersezione con IV Novembre-Ippolito d’Este svolta obbligata a sinistra con direzione via Ippolito d’Este (Ponte della Pace) per chi proviene da Corso Isonzo all’intersezione con via Agnelli svolta obbligata a destra con direzione via Agnelli o a sinistra tornando indietro su corso Isonzo per chi proviene da via Agnelli all’intersezione con corso Isonzo, obbligo di proseguire diritto L'accesso ai parcheggi ex Mof e Centro Storico sarà possibile solo per chi proviene da via Bologna, mentre l'uscita è garantita sia su via Bologna sia su Corso Isonzo. |
| Sito web | Sarà presto disponibile il sito http://mappaopere.comune.fe.it , sezione del portale del Comune dedicata alle tematiche dei Lavori pubblici, in cui sarà possibile reperire tutte le informazioni legate ai progetti e ai cantieri in corso con aggiornamenti in tempo reale. |
| Elaborati grafici e foto | Progetto (vd. allegato) |
| Relazioni tecniche e/o altri documenti | Sarà presto disponibile sul sito http://mappaopere.comune.fe.it) la Relazione generale dell’intervento di Riqualificazione Area Darsena |
| Contatti | Responsabile del procedimento: Ing. Ferruccio Lanzoni Indirizzo: via Marconi 39, 44122 Ferrara Email: f.lanzoni@comune.fe.it |