COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici

e Mobilità

| Ultimo aggiornamento 02/09/2009 | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
|  | PROGETTO: RIPRISTINO TIPOLOGICO EX MAGAZZINI GENERALI C/O LA DARSENA DI SAN PAOLO A FERRARA DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE |
|  | Dipartimento del Territorio Servizio Edilizia Responsabile del Procedimento Ing. Luca Capozzi |
| Localizzazione | Edificio ex magazzini generali Ferrara, Via Darsena 57 |
| Descrizione | Il progetto prevede di ridefinire la conformazione e la distribuzione degli spazi interni per adibire gli stessi ad aree culturali e ricreative per giovani. Il restauro dei prospetti esterni dell’edificio ha previsto le seguenti opere: interventi di lavaggio sulle murature il risanamento degli intonaci e delle parti in cemento armato la sostituzione degli infissi l’inserimento della scala di sicurezza la realizzazione dei percorsi di accesso esterni. Il progetto ha infine previsto il rifacimento degli impianti idrotermosanitari ed elettrico. |
| Obiettivi | Il progetto di ripristino degli ex Magazzini Generali all’interno della Darsena di San Paolo si basa su due presupposti fondamentali: la connotazione socio culturale dell’intervento in favore della comunità giovanile cittadina la conservazione dei caratteri tipologici originali dell’edificio |
| Dati contratto | Contratto: Rep. n. 3851 in data 11/06/2008 Impresa: EMILIANA RESTAURI Soc. Coop.va Direzione dei Lavori: Arch. Shahram Kharabi Inizio lavori: 14 aprile 2008 Fine lavori prevista: 17 luglio 2009 |
| Finanziamento | Importo dei lavori € 810.107,51 Importo complessivo dell’opera € 1.187.000,00 |
| Stato di attuazione | Alla data del 2 settembre 2009 i lavori risultano ultimati 100% |
| Sito web | Sarà presto disponibile il sito http://mappaopere.comune.fe.it , sezione del portale del Comune dedicata alle tematiche dei Lavori pubblici, in cui sarà possibile reperire tutte le informazioni legate ai progetti e ai cantieri in corso con aggiornamenti in tempo reale. |
| Elaborati grafici e foto | Planimetria dell’edificio (vd. allegato) Piano terra (vd. allegato) Prospetto dell’edificio (vd. allegato) Foto 1. Retro attuale dell’edificio (visto dal Ponte della Pace) |
| Relazioni tecniche e/o altri documenti | Sarà presto disponibile sul sito http://mappaopere.comune.fe.it) la Relazione generale dell’intervento di recupero dell’edificio ex Magazzini generali |
| Contatti | Responsabile del procedimento: Ing. Luca Capozzi Indirizzo: via Marconi 37, 44122 Ferrara Email: l.capozzi@comune.fe.it |

.