**NUOVO PIANO PERIFERIE / DARSENA**

**LAVORI TERMINATI**  
*Lavori realizzati dal 2020 al febbraio 2024 per un totale di € 11.850.000 di fondi ministeriali e 436.000 dell’Amministrazione Comunale =* ***12.286.000****€*

**1)** **A1** demolizioni FABBRICATI AREA ex mof E darsena

**2)** **A2** OPERE DI BONIFICA AMBIENTALE

**3)** **A3-A8** RIQUALIFICAZIONE VIA DARSENA COMPRESE RETI ACQUA, GAS E FOGNATURE, NUOVA PISTA CICLABILE

**4)** **A4** RIQUALIFICAZIONE AREA DARSENA FLUVIALE

**5)** **A6** RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO EX PISA

**6)** **A7** REALIZZAZIONE GIARDINI 2 AGOSTO 1980 (EX CAMILLI**)**

**7)** **B3** RIQUALIFICAZIONE VIA PIANGIPANE, VIA CHIOZZINO E VIA DEL TURCO

**LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE**

*Lavori in corso di realizzazione per un importo complessivo di €* ***6.150.000****:*

**1)** **A2** OPERE DI BONIFICA AMBIENTALEfine prevista maggio 2025 **(**spesa rimanente 150.000€)

**2)** **A5** REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI PARCHEGGIO AREA EX MOF: Inizio lavori in data 17/03/2024, fine prevista maggio 2025 (spesa rimanente 4.500.000)

**3)** **B1-B2** RIQUALIFICAZIONE VIA PIANGIPANE, CORSO ISONZO, NUOVA PIAZZA VIA RAMPARI SAN PAOLO: lavori in corso, fine prevista aprile 2024-02-29 (spesa rimanente 1.000.000.000)

**4)** **C1** AMPLIAMENTO AUTOSTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILE VIA CASSOLI: Intervento in corso. In fase di ultimazione il nuovo terminal bus di Via del Lavoro fine prevista marzo 2024; in esecuzione la ciclabile di Via Cassoli, fine prevista giugno 2024 (spesa rimanente 500.000)