COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | Realizzazione di una Piazza/Parcheggio in via Bologna zona Cappella Revedin |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Pocaterra Servizio Infrastrutture – Mobilità e traffico Settore Opere Pubbliche e Mobilità |
| Localizzazione | Via Bologna angolo via Recchi - Ferrara |
| Obiettivi dell’intervento | L’opera è finalizzata alla creazione di un parcheggio per favorire lo scambio modale con il trasporto pubblico tramite la ristrutturazione di uno spazio aperto recentemente acquisito dall’Amministrazione Comunale. |
| Descrizione dell’intervento | L’intervento prevede la sistemazione di un piazzale di circa 1.500 mq. destinato a parcheggio per 70 posti auto ma utilizzabile anche come piazza in caso di manifestazioni o mercati; il piazzale sarà contornato da ampi marciapiedi dove troveranno spazio alcune aiuole alberate ed avrà l’accesso carrabile da via Gaetano Recchi attraverso la creazione di una strada interna asfaltata; l’area sarà dotata di un nuovo impianto di pubblica illuminazione perimetrale. |
| Dati contratto | Determina di aggiudicazione n. 2014-32 PG 2014-2385 del 10/01/2014 Contratto Rep. n. 2307 in data 22/04/2014 Impresa Appaltatrice : Costruzioni Castellin Lorenzo s.r.l. – Monselice (PD) Tempo utile per l’esecuzione dei lavori : 120 giorni dalla data di consegna (24/02/2014) |
| Stato di attuazione (al 19/02/2014) | Consegna/Inizio 24/02/2014 %. 100. |
| Stato dei lavori (al 11/07/2014) | ULTIMATI |
| Finanziamento | Importo dei lavori € 291.087,80 Importo complessivo dell’opera € 400.000,00 |
| Tipologia di finanziamento | Prestito Banca Europea degli Investimenti (cod. fin. 2058) |
| Relazioni, elaborati grafici, foto e/o altri documenti | Sul sito http://mappaopere.comune.fe.it è possibile consultare: - Relazione tecnica - Progetto |
| Contatti | Referente per il progetto: Geom. Nicola Armari Tel.: 0532/418851 Email: n.armari@comune.fe.it |
|  | Ultimo aggiornamento 24/07/2014 |