COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | SCUOLA PRIMARIA MOSTI: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO EXTRA SISMA (ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, MANUTENZIONE INFISSI E SERVIZI IGIENICI). CIA 103-2015 |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento: ING. FERRUCCIO LANZONI Progettista: Arch. Federico Bonacci Servizio EDILIZIA Settore Opere Pubbliche e Mobilità |
| Localizzazione | SCUOLA PRIMARIA “ERCOLE MOSTI” , VIA BOLOGNA CIVICO 152 FERRARA. |
| Obiettivi dell’intervento | ADEGUARE L’EDIFICIO SCOLASTICO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ E DI SICUREZZA. RISANAMENTO CONSERVATIVO INFISSI LIGNEI. |
| Descrizione dell’intervento | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE mediante fornitura e posa in opera d’impianto elevatore esterno alla sagoma dell’edificio da realizzare con struttura metallica e tamponamento in vetro stratificato di sicurezza; RESTUARO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO; MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO FOGNARIO E ALL’AREA ESTERNA; |
| Dati contratto | PROCEDURA D’AGGIUDICAZIONE ANCORA DA ESPLETARE. |
| Stato di attuazione (al) | 25/01/17: PROCEDURA D’AGGIUDICAZIONE ANCORA DA ESPLETARE. PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DD-2016-1950 DEL 25/10/2016 |
| Stato dei lavori | Previsione esecuzione lavori-estate 2017, in subordine alla conferma del finanziamento ministeriale |
| Finanziamento | Importo dei lavori € 153.000,00 Importo complessivo dell’opera € 200.000,00 |
| Tipologia di finanziamento | Per € 150.000,00 con contributo Regionale di cui al D.L. 104/2013 art. 10 e al Piano di Edilizia Scolastica della Regione Emilia Romagna Per € 50.000,00 con entrate patrimoniali dell’Amministrazione |
| Relazioni, elaborati grafici, foto e/o altri documenti | Sul sito http://mappaopere.comune.fe.it è possibile consultare: |
| Contatti | Referente per il progetto: Ing. Gian Piero Marzola Tel.: 0532/418724 Email: gp.marzola@comune.fe.it |
|  | Ultimo aggiornamento 25/01/17 |