COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO IL MOTOVELODROMO COMUNALE DI VIA PORTA CATENA, 73 – FERRARA |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento: Ing. Ferruccio Lanzoni Servizio Edilizia Settore Opere Pubbliche e Mobilità |
| Localizzazione | Ex Motovelodromo cittadino di via Gustavo Bianchi |
| Obiettivi dell’intervento | L’intervento si prefigge lo scopo di recuperare la funzionalità della pista per le attività propedeutiche, formative e di mantenimento del ciclismo ma non, al momento, per le attività agonistiche. |
| Descrizione dell’intervento | L’intervento all’impianto motovelodromo comprende sostanzialmente due distinte lavorazioni. La prima prevede il completo ripristino della pista, inutilizzata da quasi due decenni, coi giunti infestati da vegetazione, con presenza di fessurazioni e scalini e col manto d’usura parzialmente compromesso. La seconda, comprende le lavorazioni di parziale demolizione e rimozione della tribuna est, attualmente ricoperta da una fitta vegetazione, inutilizzata ed irrecuperabile, mediante completo sbancamento terrapieno allo scopo di reperire gli spazi in cui, con un intervento futuro, poter collocare spogliatoi, magazzini e locali di servizio propri, dedicati agli utilizzatori della struttura. |
| Dati contratto | Determinazione n. DD-2017-700 esecutiva dal 16/04/2017 Protocollo Generale n. PG-2017-44494 del 13/04/2017, per affidamento all’impresa “DE MARCHI S.R.L.” con sede in Fano (PU) |
| Stato dei lavori (al 26/05/2017) | La consegna e inizio delle lavorazioni è prevista per i primi giorni di giugno. Tempi previsti per l’esecuzione 85 gg Collaudo previsto: settembre 2017 |
| Finanziamento | Importo dei lavori € 102.624,90 Importo complessivo dell’opera € 150.000,00 |
| Tipologia di finanziamento | prestito assunto con l’Istituto per il Credito Sportivo (pratica ICS n. 4476600) – accertato in entrata al codice 60300.01.0168100440 - Mutui per interventi nel campo dello sport. Istituto per il Credito Sportivo - Acc. n. 639/2016 |
| Contatti | Referente per il progetto: Ing. Gian Piero Marzola |