COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | INTERVENTI DI RIPRISTINO POST SISMA DELL’EDIFICIO EX SEDE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DI VIA CALCAGNINI N. 5 A FERRARA |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento: Ing. Ferruccio Lanzoni Servizio Edilizia Settore Opere Pubbliche e Mobilità |
| Localizzazione | Via Calcagnini, 5 - Ferrara |
| Obiettivi dell’intervento | Miglioramento strutturale dell’edificio |
| Descrizione dell’intervento | Realizzazione di struttura reticolare metallica di irrigidimento del solaio del sottotetto Sostituzione e/o integrazione degli elementi strutturali lignei di copertura, sistemazione del coperto Realizzazione di nuovo muro in laterizio resistente al sisma Demolizione di pareti non strutturali pericolanti Esecuzione di interventi diffusi di cuci scuci in presenza di gravi lesioni Sostituzione dell’intero controsoffitto in arella pericolante con nuovo controsoffitto Inserimento di architravi in tutte le aperture |
| Dati contratto | Stipulato con scrittura privata semplice in data 13.04.2018 – PG 48057/2018 |
| Stato di attuazione (al 22/11/2018) | I lavori sono terminati il giorno 22/11/2018. |
| Stato dei lavori (al 22/11/2018) | I lavori sono terminati il giorno 22/11/2018. Sono stati eseguiti tutti gli interventi previsti dal progetto, in particolare: - Realizzazione di struttura reticolare metallica di irrigidimento del solaio del sottotetto - Sostituzione e/o integrazione degli elementi strutturali lignei di copertura, sistemazione del coperto - Realizzazione di nuovo muro in laterizio resistente al sisma - Demolizione di pareti non strutturali pericolanti - Esecuzione di interventi diffusi di cuci scuci in presenza di gravi lesioni - Sostituzione dell’intero controsoffitto in arella pericolante con nuovo controsoffitto - Inserimento di architravi in tutte le aperture E’ stata inoltre realizzata una nuova fondazione per la installazione di un elevatore esterno per consentire l’accessibilità del primo piano da parte di persone con ridotte capacità motorie. |
| Finanziamento | Importo dei lavori € 256.778,70 Importo complessivo dell’opera € 367.050,00 |
| Tipologia di finanziamento | Contributo regionale per € 350.000 Fondi Comune per € 17.050,00 |
| Relazioni, elaborati grafici, foto e/o altri documenti | Sul sito http://mappaopere.comune.fe.it è possibile consultare: - Relazione tecnica - Simulazioni grafiche - Foto dei lavori - Progetto |
| Contatti | Referente per il progetto: Ing. Barbara Cerchiai Tel.: 0532.418722 Email: b.cerchiai@comune.fe.it |
|  | Ultimo aggiornamento …………………….. |