COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai LL.PP. e Mobilità

Conferenza Stampa

2 luglio 2010 - ore 11.00

Sala Arazzi

ASFALTATURA DI STRADE E MARCIAPIEDI

Ha preso il via nel mese di maggio il programma di asfaltature che interesserà numerose strade del centro cittadino e delle circoscrizioni, per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro.

Le lavorazioni consistono nella manutenzione straordinaria della sede stradale e, dove previsto, dei marciapiedi in conglomerato bituminoso, previa operazione di fresatura.

Di seguito si riporta l’elenco dei lavori di asfaltatura già eseguiti (periodo di riferimento maggio-giugno) e di quelli programmati sia dal Comune di Ferrara sia da HERA spa Ferrara, con particolare riferimento a quelli di prossima realizzazione  (luglio 2010).

ASFALTATURE ESEGUITE (periodo maggio-giugno 2010)

| VIA/STRADA | ESECUTORE |
| --- | --- |
| Via Padova rifacimento sede stradale da Viale Po alla tabella Ferrara, confine ANAS | Comune di Ferrara |
| Via Bologna rifacimento sede stradale nel tratto da tabella Ferrara a confine ANAS; rifacimento sede stradale nel tratto da via Francesco Neri a via Giovan Battista Pigna-semicarreggiata direzione città | Comune di Ferrara |
| Via Toscanini rifacimento sede stradale e risanamento tratti marciapiedi | Comune di Ferrara |
| Via Gulinelli rifacimento sede stradale da via Modena a complesso immobiliare “I Pini” | Comune di Ferrara |
| Via Porta Catena rifacimento sede stradale da rotonda via Bianchi a innesto via Bacchelli | Comune di Ferrara |
| Via Michelini rifacimento sede stradale tratto da rotatoria via Eridano a binario linea raccordo ZIF | Comune di Ferrara |
| Corso Porta Mare ripristino tratto da via Borso a Rampari S. Rocco | HERA spa Ferrara |
| Via Argine Ducale ripristino di tutta la strada previa fresatura | HERA spa Ferrara |
| Via Foro Boario ripristino di tutta la sede del controviale previa fresatura | HERA spa Ferrara |
| Viale Cavour intervento su controviale e su strada nel tratto da Via Ariosto a Via Delle Barriere | HERA spa Ferrara |
| Via Rampari di San Paolo ripristino sede stradale previa fresatura del tratto da Via Della Grotta a C.so Isonzo | HERA spa Ferrara |
| Via Catena ripristino su tutta la sede stradale interessata | HERA spa Ferrara |

ASFALTATURE E RIPRISTINI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE (periodo luglio 2010)

| VIA/STRADA | INIZIO LAVORI PREVISTO | ESECUTORE |
| --- | --- | --- |
| Viale della Costituzione rifacimento tratto pavimentazione sede stradale | 05/07/10 | Comune di Ferrara |
| Via Ripagrande rifacimento marciapiedi lato sinistro nel tratto da C.so Porta Reno a Boccacanale Santo Stefano; rifacimento sede corsia di marcia nel tratto da Boccacanale Santo Stefano a innesto via Piangipane | 6/07/10 | Comune di Ferrara |
| Via Venezia rifacimento manto stradale nel tratto da via Mestre a via Vicenza | 05/07/10 | Comune di Ferrara |
| Via A.Mario rifacimento marciapiedi | 12/07/10 | Comune di Ferrara |
| Via Modonna della Neve ripristino tratto interessato da interventi per la posa di condotta fognaria | 07/07/2010 | HERA spa Ferrara |
| Via Cà Rossa ripristino tratto interessato da interventi per la posa di condotta fognaria | 07/07/2010 | HERA spa Ferrara |
| Viale Belvedere ripristino tratto di sede stradale e di tutto il controviale interessato dalla posa di condotta gas | 12/07/2010 | HERA spa Ferrara |
| Via V. Liuzzo ripristino tratto interessato da interventi per la posa di condotte del Teleriscaldamento | 15/07/2010 | HERA spa Ferrara |
| Via L. Borsari ripristino tratto da Via Montebello a Via Mortara interessato dalla posa di condotta gas | 19/07/2010 | HERA spa Ferrara |
| Via delle Bonifiche ripristino tratto interessato da interventi per la posa di condotta fognaria | 22/07/2010 | HERA spa Ferrara |
| Via Giovannini (loc. Porotto) ripristino tratto interessato da interventi per la posa di condotte del Teleriscaldamento | 26/07/2010 | HERA spa Ferrara |
| Via XX Settembre Ripristino di tutto il tratto interessato dagli scavi eseguiti per la posa della nuova condotta gas | 29/07/2010 | HERA spa Ferrara |

ASFALTATURE IN PROGRAMMA - COMUNE DI FERRARA (periodo luglio-novembre 2010)

(N.B.Il calendario dei lavori può subire variazioni o slittamenti, anche a causa delle condizioni metereologiche)

| VIA/STRADA | FINE LAVORI PREVISTA | AMBITO TERRITORIALE |
| --- | --- | --- |
| Corso Piave rifacimento marciapiedi lato sinistro e pavimentazione sede stradale tratto tra Via Fiume e Corso Isonzo | LUGLIO | Circoscrizione 1 |
| Via Diamantina rifacimento manto stradale tratti da rotatoria via E. da Rotterdam a rotatoria via Eridano | LUGLIO | Circoscrizione 3 |
| Via A. Magenta - Volturno - Calatafimi - Villafranca - Indipendenza (da via Marsala a via Calatafimi) | LUGLIO | Circoscrizione 3 |
| Via Ravenna rifacimento manto stradale tratto da sottopasso Ferroviario alla tabella Km 81+00 (compreso rotatoria *) * Lavorazioni in notturna | LUGLIO | Circoscrizione 4 |
| Viale Alfonso I° d’Este rifacimento sede stradale 1° tratto da P.le Medaglie d’oro fino a civ. 10 e 2° tratto da Bagni Ducali ad incrocio via Marco Polo | AGOSTO | Circoscrizione 1 |
| Via Cappuccini rifacimento marciapiedi | AGOSTO | Circoscrizione 1 |
| Via Don Milani/Via Bisi rifacimento pavimentazione e marciapiedi | AGOSTO | Circoscrizione 2 |
| Rotatoria via Modena – via Schiavoni rifacimento manto * * Lavorazioni in notturna | AGOSTO | Circoscrizione 3 |
| Via Ricostruzione rifacimento marciapiedi fronte Teatro Cortazar | AGOSTO | Circoscrizione 3 |
| Via Calzolai rifacimento sede stradale tratto da ex sede Ferrovia Ferrara–Copparo a intersezione con via Conca | AGOSTO | Circoscrizione 4 |
| Via Pandolfina rifacimento sede stradale tratto da via Olmo a via Sgarbata | SETTEMBRE | Circoscrizione 2 |
| Via San Domenico rifacimento sede stradale | SETTEMBRE | Circoscrizione 2 |
| Via Cicognara rifacimento pavimentazione sede stradale e rifacimento marciapiedi tratto tra Via Cattaneo e Via Recchi | SETTEMBRE | Circoscrizione 2 |
| Via Pareschi rifacimento pavimentazione sede stradale e rifacimento marciapiedi tratto tra Via Canonici e Via Recchi | SETTEMBRE | Circoscrizione 2 |
| Via del Platano rifacimento manto stradale tratto da via Panigalli al 1° ponte sul Canale Consorziale | SETTEMBRE | Circoscrizione 4 |
| Via Belgio rifacimento marciapiedi | SETTEMBRE | Circoscrizione 4 |
| Piazzale Camicie Rosse rifacimento pavimentazione sede stradale e parziale rifacimento marciapiedi | OTTOBRE | Circoscrizione 2 |
| Via Raspi rifacimento manto stradale tratto da 500 metri a valle del cimitero all’intersezione con via Fortunata | OTTOBRE | Circoscrizione 4 |
| Via Capitello rifacimento strada tratto fino a fine centro abitato | OTTOBRE | Circoscrizione 4 |
| Strada comunale di accesso al Cimitero di Correggio rifacimento strada | NOVEMBRE | Circoscrizione 4 |

Ferrara, 2 luglio 2010