Piano di Caratterizzazione  (Dicembre 2009)

Obiettivi:

- Definizione dei profili di esposizione della popolazione del sito Quadrante Est sotto una prospettiva più sanitaria che ambientale, con effettuazione di indagini in ambienti esterni e in ambienti interni. Nel 2010 la Regione Emilia-Romagna Servizio di Sanità Pubblica affidava all’Istituto Superiore della Sanità (Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria e Reparto di Epidemiologia) uno Studio sulle Problematiche ambientali e sanitarie del Quadrante Est di Ferrara. Tale Studio realizzato in più fasi, tra luglio 2010 e novembre 2011, si è concluso a giugno 2012 con circa 650 campionamenti tra indoor, outdoor e soil gas.. Ha comportato una spesa di  Euro 200.000.

- Prosecuzione della caratterizzazione del sito Quadrante Est con ulteriori indagini per definire il Modello concettuale definitivo della contaminazione locale. Questa attività, che prevede l’esecuzione di ulteriori indagini è già iniziata e si concluderà presumibilmente nel corso del 2013. La spesa complessiva sostenuta dal Comune si aggirerà su circa Euro 800.000 ( Euro 230.000 per la Fase 1 e circa Euro 600.000 per la Fase 2)

- Individuazione degli interventi per la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito Quadrante Est. Nel frattempo è stato presentato a contributo Regionale un progetto di primo intervento mirato alla rimozione del percolato dai corpi di discarica presenti nel sito Quadrante Est. Tale progetto che ammonta a complessivi Euro 1.350.000 Iva compresa, è stato valutato positivamente dalla Conferenza dei Servizi ( Regione Emilia-Romagna, AUSL di Ferrara, Provincia di Ferrara, ARPA); è in attesa del finanziamento regionale e in caso positivo verrà realizzato nel corso del 2013.