COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici

e Mobilità

| Ultimo aggiornamento 31/07/2026 | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
|  | PROGETTO: RIPRISTINO TIPOLOGICO EX MAGAZZINI GENERALI C/O LA DARSENA DI SAN PAOLO A FERRARA DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE |
|  | Dipartimento del Territorio Servizio Edilizia Responsabile del Procedimento Ing. Luca Capozzi |
| Localizzazione | Edificio ex magazzini generali Ferrara, Via Darsena 57 |
| Descrizione | Il progetto prevede di ridefinire la conformazione e la distribuzione degli spazi interni per adibire gli stessi ad aree culturali e ricreative per giovani. Il restauro dei prospetti esterni dell’edificio ha previsto le seguenti opere: - interventi di lavaggio sulle murature - il risanamento degli intonaci e delle parti in cemento armato - la sostituzione degli infissi - l’inserimento della scala di sicurezza - la realizzazione dei percorsi di accesso esterni. Il progetto ha infine previsto il rifacimento degli impianti idrotermosanitari ed elettrico. |
| Obiettivi | Il progetto di ripristino degli ex Magazzini Generali all’interno della Darsena di San Paolo si basa su due presupposti fondamentali: - la connotazione socio culturale dell’intervento in favore della comunità giovanile cittadina - la conservazione dei caratteri tipologici originali dell’edificio |
| Dati contratto | Contratto: Rep. n. 3851 in data 11/06/2008 Impresa: EMILIANA RESTAURI Soc. Coop.va Direzione dei Lavori: Arch. Shahram Kharabi Inizio lavori: 14 aprile 2008 Fine lavori prevista: 17 luglio 2009 |
| Finanziamento | Importo dei lavori € 810.107,51 Importo complessivo dell’opera € 1.187.000,00 |
| Stato di attuazione | Alla data del 2 settembre 2009 i lavori risultano ultimati 100%. |
| Sito web | Sarà presto disponibile il sito http://mappaopere.comune.fe.it , sezione del portale del Comune dedicata alle tematiche dei Lavori pubblici, in cui sarà possibile reperire tutte le informazioni legate ai progetti e ai cantieri in corso con aggiornamenti in tempo reale. |
| Elaborati grafici e foto | Planimetria dell’edificio (vd. allegato) Piano terra (vd. allegato) Prospetto dell’edificio (vd. allegato) Foto 1. Retro attuale dell’edificio (visto dal Ponte della Pace) |
| Relazioni tecniche e/o altri documenti | Sarà presto disponibile sul sito http://mappaopere.comune.fe.it) la Relazione generale dell’intervento di recupero dell’edificio ex Magazzini generali |
| Contatti | Responsabile del procedimento: Ing. Luca Capozzi Indirizzo: via Marconi 37, 44122 Ferrara Email: l.capozzi@comune.fe.it |

.