COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici

e Mobilità

| Ultimo aggiornamento 31/07/2026 | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
|  | PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA BENTIVOGLIO - BARCO |
|  | Dipartimento del Territorio Servizio Infrastrutture Responsabile del Procedimento Ing. Ferruccio Lanzoni |
| Localizzazione | Via Bentivoglio Tratto da Via Maragno a Via dell’Industria Circoscrizione 3 |
| Descrizione | Il progetto, prevede il rifacimento del tratto di via Bentivoglio compreso tra via Maragno e via dell’Industria, modificando la sezione stradale al fine di ricavare, su entrambi i lati, dei percorsi ciclabili e pedonali protetti. Le corsie stradali, nei tratti ove le dimensioni attuali lo consentono, saranno separate al centro da aiuole verdi alberate, dotate tutte di impianto automatico di irrigazione. |
| Obiettivi | L’obiettivo principale della riqualificazione di via Bentivoglio è quello di migliorare la sicurezza stradale, per la circolazione di veicoli, ciclisti e pedoni. |
| Dati contratto | Contratto: Rep. n. 3892 in data 29/09/2008 Impresa: Consorzio Ravennate di Ravenna (RA) Direzione dei Lavori: Ing. Davide Grandis (Ferrara) Inizio Lavori: 09 ottobre 2008 Fine lavori prevista: 31 agosto 2009 |
| Finanziamento | Importo dei lavori € 912.558,85 Importo complessivo dell’opera € 1.500.000,00 |
| Stato di attuazione | Alla data del 2 settembre 2009 i lavori sono realizzati circa al 85% 85%. Lavori attualmente in corso Definizione proroga lavori in corso |
| Sito web | Sarà presto disponibile il sito http://mappaopere.comune.fe.it , sezione del portale del Comune dedicata alle tematiche dei Lavori pubblici, in cui sarà possibile reperire tutte le informazioni legate ai progetti e ai cantieri in corso con aggiornamenti in tempo reale. |
| Elaborati grafici e/o foto | Progetto (vd. allegato) |
| Relazioni tecniche e/o altri documenti | Sarà presto disponibile sul sito http://mappaopere.comune.fe.it) la Relazione tecnica dell’intervento di Riqualificazione di Via Bentivoglio |
| Contatti | Responsabile del procedimento: Ing. Ferruccio Lanzoni Indirizzo: via Marconi 39, 44122 Ferrara Email: f.lanzoni@comune.fe.it |